Tema:

Reunión para hacer la respectiva corrección de los documentos del proyecto

Lugar (virtual o físico): Universidad Tecnológica de Pereira Fecha: 11/03/2022

Hora de Inicio: 9:10 am   Hora de Finalización: 11:00 am

Objetivo de la Reunión:

Hacer la revisión de los documentos realizados hasta el momento del proyecto, y hacer la respectiva corrección.

Asistentes:

Sergio Alejandro Ortega Johan Esteban Restrepo Nicole Tatiana Ríos Santiago Torres

Ausentes:

Invitados:

Cesar Jaramillo

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Temas Por Tratar.

Revisión de los documentos realizados hasta el momento del proyecto Resolver inquietudes existentes Hacer las respectivas correcciones

- Seguimiento tareas acta anterior (09/03/22).

Se verifica la realización del diagrama de clases del proyecto y se llega a un acuerdo entre todos los miembros

- Desarrollo de los Temas (si requiere de más espacio, anexe hojas en blanco).

En la reunión se cuenta con la presencia del profesor el cual hace las respectivas correcciones a los documentos realizados hasta el momento del proyecto, como lo son el diagrama de casos de uso, el documento de especificación de requisitos, las historias de usuario y sus respectivos mockups. Luego de eso se llevan a cabo por los miembros del equipo las correcciones hechas por el profesor y finalmente se asignan nuevas tareas como realizas el diagrama entidad relación y empezar el desarrollo del backend del proyecto en laravel.

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Nicole Ríos

Alejandro Ortega

Santiago Torres

Johan Restrepo