Tema:

Reunión virtual para revisar las actividades asignadas

Lugar (virtual o físico): Universidad Tecnológica de Pereira Fecha: 16/03/2022

Hora de Inicio: 9:00 am   Hora de Finalización: 10:00 am

Objetivo de la Reunión:

Revisar el avance en las actividades asignadas en la anterior reunión y la asignación de nuevas.

Asistentes:

Sergio Alejandro Ortega Johan Esteban Restrepo Nicole Tatiana Ríos Santiago Torres

Ausentes:

Invitados:

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Temas Por Tratar.

Revisión de las actividades asignadas en la anterior reunión. Asignación de nuevas tareas para avanzar en el desarrollo del sistema.

- Seguimiento tareas acta anterior (11/03/22).

Revisión del diagrama entidad relación y de la instalación del proyecto en laravel

- Desarrollo de los Temas (si requiere de más espacio, anexe hojas en blanco).

Durante la reunión se hicieron las revisiones necesarias del diagrama entidad relación del proyecto para llegar a un acuerdo entre todo el equipo de desarrollo, además se hizo las adecuaciones en cada uno de los computadores de los desarrolladores para tener una instalación exitosa del proyecto en laravel y la sincronización en git. Por ultimo se asignaron las tareas para la próxima reunión, tales como el diseño front de las 3 primeras historias de usuario, así como su parte funcional, la instalación de la base de datos y el diseño de externos del sistema.

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Nicole Ríos

Alejandro Ortega

Santiago Torres

Johan Restrepo