Tema:

Reunión para verificar avances en el desarrollo del proyecto y continuar con nuevas tareas

Lugar (virtual o físico): Universidad Tecnológica de Pereira Fecha: 18/03/2022

Hora de Inicio: 9:00 am   Hora de Finalización: 11:00 am

Objetivo de la Reunión:

Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas en la última reunión y avanzar con el desarrollo del proyecto tanto en el backend como en el frontend

Asistentes:

Sergio Alejandro Ortega Johan Esteban Restrepo Nicole Tatiana Ríos

Ausentes:

Santiago Torres

Invitados:

Cliente

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Temas Por Tratar.

Revisión de las actividades asignadas en la anterior reunión Asignación de nuevas tareas Avance en el desarrollo del proyecto

- Seguimiento tareas acta anterior (16/03/22).

Se verifica la implementación de la base de datos relacional, la creación de las vistas de login, registro y reasignación de contraseña, así como su parte funcional.

- Desarrollo de los Temas.

En la reunión se verifica la realización de las tareas asignadas en la última reunión (16/03/22), como son la creación de la base de datos relacional, así como también las vistas de login, registro y reasignación de contraseña, tanto su parte visual como operativa. Se asignan nuevas tareas como: el diseño de la pagina principal de externos, el diseño de los formularios para ingresar nuevos destinos, vuelos y administradores, y el diseño del sistema al cual ingresan los administradores. Durante la reunión se avanza en las tareas asignadas.

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Nicole Ríos

Alejandro Ortega

Santiago Torres

Johan Restrepo